Planning stage

Globale planning

1. Kennisname en analyse van de opdracht 1
2. Analyse van de huidige websites 1
3. Bezoek Ename 1
4. Bezoek Velzeke 2
5. Opleiding Drupal 2-4
6. Uitwerken aparte pagina's 3-4-5
7. Design vertalen naar HTML/CSS 5-6-7
8. Ontwikkelen extra's 7-8
9. Testen en online plaatsen 9-10
10. Opstellen handleiding 11
11. Gebruikerstesten 11
12. Opleiding geven aan Ename/Velzeke 11
13. Dossier opstellen 11-12

Planning Week 1

* Analyseren van de opdracht OK
* Grondige analyse van de huidige website van Ename bijna af
* Bezoek aan Ename OK
* Installeren Ubuntu Server (Drupal werkt beter op Linux) OK
* Opleiding Drupal (1 dag) OK

Planning Week 2

* Grondige analyse van de huidige website van Velzeke OK
* Bezoek aan Velzeke OK
* Overleg met echtgoed.be (design website) OK
* Opleiding Drupal (2 dagen) OK
* Afwerken analyse website Ename OK
* Beginnen uitwerken basisstructuur website begonnen

Planning Week 3

* Stagebezoek van Mr. De Cock OK
* Uitwerken basisstructuur bezig
* Ontsluiting collectiestukken Move OK

Planning Week 4

* Opleiding Drupal (1 dag)
* IA opstellen
* Uitwerken basispagina's
* Webforms
* Object in de kijker

Planning Week 5

* Stageterugkomdag (1 halve dag)
* Opleiding Drupal (1 dag)

Planning Week 6

Planning Week 7

* Afstudeerbeurs

Planning Week 8

Planning Week 9

Planning Week 10

Planning Week 11

Planning Week 12